《这也叫地牢》项目进展报告

引擎：Godot 4.7  |  类型：2D俯视视角生存Roguelike

报告日期：2026年7月20日  |  状态：核心循环可运行，局外系统已集成

# 一、原始方案回顾

项目起源于一份极简的六条需求方案初稿，内容如下：

| 序号 | 原始需求 | 原始描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人物 | 会动会打的人物 |
| 2 | 地图 | 一个比较大的地图 |
| 3 | 波次 | 回合制，每个回合刷新怪物 |
| 4 | 武器 | 许多种类的武器 |
| 5 | 商店 | 采用经验或金币，获取方式是怪物掉落 |
| 6 | BOSS | 阶梯型，每过几个回合设计几个BOSS |

原始团队分工：管焌羽（人物+地图）、支张翔（小怪）、柴子林（武器）、李佳杰（经济系统）、卢春良（Boss）。

# 二、核心游戏循环（已实现）

当前已实现完整的选角 → 无尽波次生存 → 升级抽卡 → 每5波BOSS → 特殊技能选择核心循环。

## 2.1 即时循环（0-30秒）

行动：玩家WASD移动 + 自动/手动瞄准射击。

反馈：子弹命中受击火花、敌人受击闪烁、击杀掉落经验球/血瓶。

奖励：经验球自动吸附 → 经验条填充 → 升级触发选择面板。

## 2.2 会话循环（5-30分钟）

目标：在无尽波次中尽可能存活，击杀数与存活时间决定结算钻石。

张力：波次难度指数增长，每5波强制BOSS战。

解决：击败BOSS后进入5秒间歇，下一波难度再跳一级；玩家死亡则进入结算。

## 2.3 长期循环（局外进度）

进度：槽位等级系统（1-12级），解锁6个基础装备槽 + 3个高级装备位。

留存钩：每局获得钻石 → 升级槽位等级 → 解锁更多装备选择 → 下一局更强。

# 三、各模块详细完成情况

## 3.1 角色系统（原始需求#1）

状态：已完成，可运行。已实现4个可选角色：

| 角色 | 名称 | 初始武器 | 速度倍率 | HP倍率 | 外观状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wanderer | 特工 | 手枪（直线弹） | 1.00 | 1.0 | 有精灵表 |
| brute | 壮汉 | 拳击（近战） | 0.85 | 1.6 | 有精灵表 |
| mage | 学者 | 魔法电击 | 1.05 | 0.8 | 有精灵表 |
| ranger | 游侠 | 射箭 | 1.10 | 0.9 | 有精灵表 |

角色皮肤通过AtlasTexture从精灵表切片加载5段动画，精灵表缺失时自动降级为配色占位图+首字母标签。

与原始方案对比：原始需求仅要求会动会打的人物，现已实现4个差异化角色。

## 3.2 地图系统（原始需求#2）

地图尺寸5120x2880，相机跟随zoom=0.85，动态边界限制。

与原始方案对比：超额完成，实现了大地图+相机+边界系统。

## 3.3 波次与怪物系统（原始需求#3）

| 机制 | 实现方式 |
| --- | --- |
| 波次递增 | 无尽模式，每波刷怪数量/密度递增 |
| 刷怪范围 | 以玩家为中心800-1200px环形区域 |
| 最大存活限制 | 高波次max_alive上限，尸体动画期间计入上限 |
| 难度公式 | 波次 x 基础倍率 + 难度偏移 |
| 怪物类型 | 4种基础敌人，各有多向动画+死亡动画 |

与原始方案对比：原始方案描述为回合制，实际实现为实时波次生存，更贴合Vampire Survivors割草爽感。

## 3.4 武器与技能系统（原始需求#4）

| 类别 | 技能示例 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 被动技能 | 球鞋、吸铁石、书籍、股票 | 已实现 |
| 主动武器 | 手枪、拳击、魔法、射箭、无人机、燃烧瓶、篮球、魔法书 | 已实现 |
| 特殊技能 | 守护圣盾、时空沙漏、雷电法杖 | 已实现 |
| 超武 | 已移除 | 已移除 |

与原始方案对比：原始需求仅要求许多种类的武器，现已实现16+技能，覆盖被动/主动/特殊三层。

## 3.5 经济系统（原始需求#5）

| 资源 | 获取方式 | 用途 | 持久化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经验 | 击杀掉落 | 局内升级抽卡 | 否 |
| 钻石 | 击杀+波次+结算 | 局外升级槽位等级 | 是 |
| 金币 | — | — | 未实现 |

经济公式：钻石局内产出 ≈ 波次x10 + 击杀x0.5；从1级到12级满级约需110局。

与原始方案对比：实现为双资源体系：经验=局内升级，钻石=局外解锁。无传统商店界面，装备通过升级3选1获取。

## 3.6 BOSS系统（原始需求#6）

| 机制 | 说明 |
| --- | --- |
| 触发 | 每5波结束时 |
| 血量 | 基于难度公式动态计算 |
| 攻击 | 近战+远程弹幕+阶段切换 |
| 奖励 | 大量经验+钻石+5秒间歇 |
| HUD | 顶部独立血条+百分比 |

与原始方案对比：每5波固定一个BOSS，难度递增。尚未实现多BOSS轮替设计。

## 3.7 装备系统（超越原始方案的新增系统）

状态：核心已实现。六槽位装备+槽位等级解锁制：

| 槽位 | 名称 | 定位 | 解锁等级 | 可用属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rune | 符文 | 攻击 | 1级 | 攻击力、弹速 |
| pet | 宠物 | 辅助 | 3级 | 移速、拾取、攻击 |
| amulet | 护符 | 防御 | 2级 | HP、减伤 |
| potion | 药剂 | 被动 | 4级 | 攻击加成 |
| token | 信物 | 技能 | 5级 | 经验、弹速、移速 |
| relic | 圣物 | 机制 | 6级 | 拾取、经验 |

已定义10件白装。宠物跟随视觉已实现：发光球体绕玩家圆周运动（半径42px，速度2.5 rad/s）。

# 四、其他已实现系统

| 系统 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 升级抽卡UI | 已完成 | 每级3选1，键盘1/2/3快捷选择 |
| 特殊技能选择 | 已完成 | 击败BOSS后概率触发 |
| 死亡与结算 | 已完成 | 显示时间、击杀、钻石 |
| 主菜单 | 已完成 | 菜单→角色→难度→战斗 |
| 暂停系统 | 已完成 | Esc暂停，冻结时间 |
| 存档系统 | 已完成 | 槽位等级和钻石持久化 |
| 难度选择 | 已完成 | 普通/困难/噩梦 |
| 拾取系统 | 已完成 | 经验球+血瓶自动吸附 |
| 受击无敌帧 | 已完成 | 0.5秒无敌+闪烁+击退 |
| 飘字反馈 | 已完成 | 数字飘字向上淡出 |

# 五、美术资源现状

| 类别 | 已有资源 | 缺口 | 降级容错 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色精灵表 | 4角色 | 可替换更精细版 | 配色占位+首字母 |
| 敌人精灵表 | 4种+死亡动画 | BOSS专属图 | 程序着色缩放 |
| 武器/技能图标 | 16个 | 独立飞行弹体 | 代码绘制几何 |
| 拾取物 | 经验球、血瓶 | 可替换 | 程序绘制圆形 |
| UI背景 | 部分 | 大量UI图待补 | 代码扁平矩形 |
| 特效 | 火焰 | 受击/死亡/升级 | 无特效不影响游玩 |

策略：功能优先，美术可补。所有缺口都有代码绘制降级，美术替换后自动生效。

# 六、待完成事项与已知问题

## 6.1 待完成

| 优先级 | 事项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 关卡模式（非无尽） | 当前只有无尽模式 |
| 高 | 装备合成系统 | 三合一升星已设计但未实现 |
| 中 | 高级装备（蓝/紫/金） | 仅白装数据 |
| 中 | 药剂主动使用 | 当前为被动常驻 |
| 中 | 宠物自动攻击/回血 | 仅视觉跟随 |
| 低 | 更多敌人种类 | 当前4种 |
| 低 | 多BOSS轮替 | 单一模板属性递增 |
| 低 | 音效 | 无音效系统 |
| 低 | 移动端适配 | 仅键盘+鼠标 |

## 6.2 已知问题

| 问题 | 影响 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 高波次刷怪延迟 | 第8层+短暂无怪 | 预期行为，不修复 |
| HP显示精度 | 曾出现20/19 | 已修复 |
| 美术资源缺口 | UI/特效依赖程序绘制 | 持续替换中 |
| 宠物仅视觉 | 无实际攻击/拾取 | 待扩展 |

# 七、与原始方案的总体对比

| 原始需求 | 完成情况 | 实现质量 |
| --- | --- | --- |
| 1. 会动会打的人物 | 超额完成 | 4个差异化角色 |
| 2. 比较大的地图 | 完成 | 5120x2880+相机+边界 |
| 3. 回合制刷新怪物 | 完成（设计变更） | 实时波次生存 |
| 4. 许多种类的武器 | 超额完成 | 16+技能三层 |
| 5. 商店系统 | 完成（设计变更） | 双资源：经验+钻石 |
| 6. 阶梯型BOSS | 完成 | 每5波BOSS递增 |

新增系统（原始方案未提及）：装备系统、难度选择、升级抽卡UI、特殊技能选择、局外存档、死亡结算。

# 八、建议与下一步

## 8.1 优先补关卡模式

无尽模式已完善，但非无尽的目标导向模式（如存活10波、击杀100个敌人）能提供明确短期目标，适合新手引导。

## 8.2 装备合成尽快实现

槽位等级系统已让玩家有解锁动力，但合成升星是核心闭环，缺了这一环，高级装备无法获取。

## 8.3 美化地图

当前背景为单张静态图，建议加入分层视差、动态光影或随机地形元素，提升视觉层次感和重复可玩性。

## 8.4 Boss动作设计

当前BOSS复用重甲敌人放大版，仅有基础近战+弹幕攻击。建议设计专属BOSS动作模板（如阶段转换、全屏技能、召唤小怪），每个BOSS拥有独立行为树和视觉表现。

## 8.5 美术替换路线

优先角色/敌人精灵表 → 背景/拾取物 → UI图。给图后告诉我路径和文件名，我负责接线。

## 8.6 音效是下一个爽感杠杆

割草游戏没有音效会大幅降低反馈强度，建议尽快加入子弹发射、受击、击杀、升级等基础音效。

本报告基于截至2026年7月20日的代码状态撰写